| Bloom Cafe |  |
| --- | --- |
| Sistema de Gestión de Pedidos IS001/versión 1.1 |  |
| Propuesta de Negocio. |  |

TABLA DE CONTENIDO

1.	Historial de Cambios.	1

2.	Propósito del Documento.	2

3.	Antecedentes.	3

4.	Áreas de Oportunidad de la Situación Actual.	3

5.	Propósito del Proyecto.	3

5.1	Metas.	3

5.2	Objetivos.	4

6.	Alcance del Proyecto.	4

6.1	Digitalizar y agilizar el registro de pedidos.	4

6.2	Permitir realizar pedidos sin necesidad de ser miembro.	4

6.3	Permitir seleccionar la hora, lugar de recogida y método de pago del pedido.	4

6.4	Generar estadísticas de pedidos y ventas diarias.	4

6.5	Mejorar el control y seguimiento del inventario.	4

7.	Calendario de Actividades.	5

8.	Plataforma de Desarrollo.	5

8.1	Ciclo de Vida.	5

8.2	Metodología.	5

8.3	Software.	5

9.	Plan de Comunicación.	5

10.	Licenciamiento.	6

11.	Póliza de Soporte Anual.	6

12.	Condiciones Generales del Proyecto.	6

13.	Garantía.	7

14.	Entregables.	7

15.	Inversión.	7

15.1	Costos.	7

15.2	Flujo de Pagos.	7

16.	Glosario.	7

# Historial de Cambios.

| Rev. | Pág. | Sección | Resumen del cambio | Responsable del cambio | Aprobó | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PA | - | completo | Primera versión del documento de visión | Jonathan Ariel Meléndez Calvillo | María Fernanda De León Pérez | 21/09/2026 |
| PB | 4-7 | completo | Corrección de secciones 3,4,6 y 7 | Jonathan Ariel Meléndez Calvillo | María Fernanda De León Pérez | 30/09/2026 |
| PC |  | Completo | Eliminación de la sección 9 | Jonathan Ariel Meléndez Calvillo | María Fernanda De León Pérez | 14/10/2026 |
| PD | 7-9 | completp | Corrección de la sección 8.2, 8.3, 10, 13 y 14 | Jonathan Airel Meléndez Calvillo | María Fernanda De León Pérez | 14/10/2026 |

# Propósito del Documento.

El presente documento tiene como propósito dar a conocer la propuesta de negocio para el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Pedidos, con la versión 1.0 para Bloom Cafe.

# Antecedentes.

Bloom Café es una cafetería ubicada dentro de las instalaciones del gimnasio Tessen Wellness, sobre Blvd. Moctezuma. El establecimiento ofrece diferentes productos, principalmente bebidas y alimentos enfocados en las necesidades de las personas que acuden al gimnasio.

Actualmente, Bloom Café realiza el registro de los pedidos de manera manual, mediante notas escritas. Esta práctica se ha mantenido desde la apertura de la sucursal y es utilizada para registrar los productos solicitados por los clientes, así como sus pedidos y horarios de recogida.

# Áreas de Oportunidad de la Situación Actual.

Durante la entrevista se identificaron las siguientes áreas de oportunidad:

- Agilizar el proceso de registro y organización de los pedidos.

- Mejorar el seguimiento del estado de cada orden durante su preparación y entrega.

- Reducir errores, confusiones y pérdida de información ocasionados por el manejo de notas físicas.

- Mejorar la organización de los horarios solicitados para la entrega de pedidos.

- Facilitar el acceso a información sobre los pedidos realizados y las ventas del día.

- Mejorar el control de los productos e inventario utilizados en la cafetería.

- Facilitar la comunicación entre el cliente y el personal encargado de preparar los pedidos.

# Propósito del Proyecto.

## Metas.

- Agilizar el registro y procesamiento de pedidos

  - Permitir que los pedidos sean registrados de manera digital.

  - Facilitar a los empleados la consulta de pedidos en proceso.

- Facilitar la realización de pedidos para los clientes

  - Permitir la realización de pedidos sin necesidad de estar físicamente en el negocio.

  - Solicitar únicamente la información necesaria para realizar y entregar el pedido.

- Mejorar el control de la información de la cafetería.

  - Registrar y actualizar las existencias de los productos disponibles.

  - Facilitar la identificación de productos con existencia baja.

  - Permitir la visualización de información estadística acerca de la venta de los productos.

## Objetivos.

| ID | Objetivo | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Digitalizar y agilizar el registro de pedidos. | Alta |
| 2 | Permitir realizar pedidos sin necesidad de ser miembro. | Media |
| 3 | Permitir seleccionar la hora, lugar de entrega y método de pago del pedido. | Alta |
| 4 | Generar estadísticas de pedidos y ventas diarias. | Media |
| 5 | Mejorar el control y seguimiento del inventario. | Alta |

# Alcance del Proyecto.

## Digitalizar y agilizar el registro de pedidos.

Registro y gestión de pedidos. El sistema permitirá al cliente consultar los productos disponibles y realizar sus pedidos a través de una página web. El personal de Bloom Café podrá consultar y gestionar los pedidos recibidos, con el propósito de reducir el tiempo utilizado actualmente en el registro manual y facilitar la organización de los pedidos.

## Permitir realizar pedidos sin necesidad de ser miembro.

El sistema permitirá a los clientes puedan realizar pedidos sin necesidad de contar con una membresía, solicitando únicamente los datos necesarios para identificar al cliente y procesar el pedido.

  - El cliente ingresa a la página web

  - La página muestra los productos disponibles

  - El cliente selecciona uno o varios productos

  - Una vez seleccionados los productos el cliente podrá observar el resumen del pedido

  - El cliente selecciona la hora en la que desea recoger su pedido

  - El cliente confirma la orden

  - La página registra el pedido y es enviado a los trabajadores de Bloom Café

## Permitir seleccionar la hora, lugar de entrega y método de pago del pedido.

El sistema permitirá al cliente seleccionar la fecha y hora disponible para recoger su pedido. Esta información quedará registrada junto con el pedido para facilitar su preparación y entrega por parte del personal de Bloom Café.

## Generar estadísticas de pedidos y ventas diarias.

El sistema permitirá al personal de Bloom Café y al administrador consultar información estadística relacionada con los pedidos realizados y las ventas del diarias, semanales y mensuales facilitando el seguimiento de las operaciones de la cafetería.

## Mejorar el control y seguimiento del inventario.

El sistema permitirá al personal de Bloom Cafe registrar y consultar las existencias de los productos e insumos utilizados por la cafetería. El administrador podrá consultar esta información con el propósito de mejorar el control del inventario y conocer la disponibilidad de los productos.

# Calendario de Actividades.

|  | Objetivo | Semanas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Levantamiento y análisis de requerimientos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Diseño visual del sistema. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Construcción de gestión de pedidos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Consulta de estadísticas de pedidos y ventas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Control de inventario |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Testing y mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Plataforma de Desarrollo.

## Ciclo de Vida.

El ciclo de vida que aplica para este proyecto es el modelo iterativo incremental, debido a que el sistema se desarrollará en diferentes etapas, incorporando funcionalidades de manera progresiva.  Esto permitirá desarrollar, probar y mejorar cada parte del sistema antes de integrar las demás funcionalidades.

## Metodología.

La metodología que se utilizará para desarrollar los componentes de software estará basada en el modelo de historias de usuario (User Stories), el cual permite identificar y describir las necesidades de los clientes, empleados y dueños de la cafetería. Cada historia de usuario incluirá una descripción de la funcionalidad requerida, sus criterios de aceptación, prioridad y estado, con el propósito de organizar el desarrollo del sistema y verificar que cada función cumpla con los requisitos establecidos.

## Software.

Para el desarrollo del sistema se utilizarán las siguientes herramientas y tecnologías:

Lenguaje de programación: JavaScript ECMAScript 2015 (Es6) y Python 3.14.8

Lenguaje de marcado: HTML5

Entorno de desarrollo: Visual Studio Code.

Base de datos: MySQL

Sistema operativo: Windows.

# Licenciamiento.

El sistema desarrollado para Bloom Cafe será de uso exclusivo para la cafetería y podrá ser utilizado por los usuarios autorizados para realizar las funciones correspondientes.

Las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema, como HTML5, JavaScript y Visual Studio Code, corresponden a tecnologías y herramientas de uso permitido de acuerdo con sus respectivas licencias.

En caso de utilizar software, servicios o sistemas de base de datos de terceros, se deberán respetar las condiciones de uso y licenciamiento correspondientes.

# Póliza de Soporte Anual.

Esta propuesta no incluye ninguna póliza de soporte anual. Cualquier solicitud posterior a la aceptación por parte del cliente será cotizada por la Universidad Autónoma de Coahuila y en su caso previamente autorizada por el cliente.

# Condiciones Generales del Proyecto.

El proyecto deberá estar respaldado por un contrato firmado por ambas partes, o la orden de compra donde se especifiquen los alcances del proyecto, las condiciones de pago, y el producto a entregar al final de este.

Se otorgará al cliente el tiempo suficiente para realizar pruebas de funcionamiento y de ser necesario solicitar modificaciones a la aplicación en caso de presentar errores u omisión de algún requerimiento.

En la implementación se instalará el sistema y se capacitará a los usuarios indicados por el cliente, para su correcto uso.

# Garantía.

El producto final será entregado al cliente, quien deberá revisar y verificar su correcto funcionamiento al momento de la entrega. Cualquier error o incumplimiento de los requerimientos deberá ser reportado durante dicha revisión. Una vez aceptado el producto, este no contará con garantía ni soporte posterior.

El código fuente será compartido entre ambas partes en una proporción del 50 % para cada una. Se facilitará el acceso al código para su consulta y uso acordado; sin embargo, no se garantiza el funcionamiento del sistema después de su entrega ni se asume responsabilidad por modificaciones, errores o daños ocasionados por cambios realizados posteriormente por el cliente o por terceros. El código fuente no se considerará vendido de manera exclusiva, sino compartido bajo los términos acordados entre ambas partes.

# Entregables.

Al final del proyecto la siguiente lista de productos será entregada:

- Sistema desarrollado.

- Código fuente.

- Base de datos.

- Manual de usuario.

- Documentación electrónica actualizada para la operación del Sistema.

- Guías de Instalación y Configuración del Sistema.

# Inversión.

## Costos.

Copiar el monto total de la herramienta de estimación

El costo total de los servicios ofertados es de:

| Concepto | Cantidad |
| --- | --- |
| Desarrollo del Proyecto | $ 0.00 |

Las cantidades no incluyen el Impuesto al Valor Agregado

## Flujo de Pagos.

El flujo de pagos será negociado por la alta gerencia junto con el cliente

La siguiente tabla muestra la forma propuesta para el pago del proyecto:

| Etapa | Cantidad | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Anticipo (50%) | $0.00 | Al firmar el contrato |
| A la entrega del proyecto (50%) | $ 0.00 | Al finalizar los trabajos |
| TOTAL | $ 0.00 |  |

# Glosario.

SW		Software